**הודעה בדבר מקומות ציבוריים - עיריית באר שבע**

**שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות הנגישות במהלך השנה שהסתיימה ביום כא' באדר ב התשפ"ד (31 במרס 2024)**

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998

בתוקף סמכותה של עיריית באר שבע לפי סעיף 19ט(ג1א)(3) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[[1]](#footnote-1) (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

1. אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' בפרק ה'1 לחוק והושלמה בהם חובת ההנגשה בתקופה של שנה שהסתיימה ביום כא' באדר ב' התשפ"ד (31 במרס 2024). רשימה זו כוללת **25%** לפחות מהמקומות שנכללו בתכנית שפורסמה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2)(ב) לחוק:
   1. רשימת מבנים קיימים:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **סיום הנגשה** | **שם המבנה** | **שם הישוב והרחוב** | **מספר בית** | **X מרכז מבנה** | **Y מרכז מבנה** | **השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה** | **דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו** | **מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)** |
| 1 | מרכז מורים | שד' רגר | 84 |  |  | מרכז למידה ימי עיון | בתי אחיזה, משטחי אזהרה, פס נגד החלקה, הסדרת 2 תאים נגישים בקומת הכניסה ובקומה 3, ריהוט, מעלון, מושבים נגישים ומע' שמע באודיטוריום, בתי אחיזה, פס מוביל לכניסה, שילוט והסדרת אבזור במעלית. | שניהם |
| 2 | בית הקרן מינהל חינוך | הנרייטה סולד | 1 |  |  | מחלקות מינהל חינוך | הסדרת חניה, מערכות עזר לשמיעה, הנמכת אינטרקום, שילוט, כסאות נגישים, הסדרת איבזור תא שירותים, הסדרת מכשולים בדרך. | שניהם |
| 3 | בית יד לבנים | שדרות יצחק רגר | 35 |  |  | פעילות וחוגים למשפחות שכולות | מעלונים, בתי אחיזה, משטחי אזהרה, שילוט, הרחבת פתחים, הסדרת גונג במעלית, כתב ברייל בפנל המעלית, הסדרת תא שירותי נכים, מע' עזר לשמיעה, סימון מכשולים, כסאות נגישים ומעלון במה באולם הרצאות | שניהם |
| 4 | מקלט ציבורי  נע/10 | שיפרה | 1 |  |  | מקלט עילי | רמפה פריקה, הסדרת דרך נגישה למקלט, שילוט, שירותים ואבזור, הסדרת מכשולים בדרך | בעלת הנכס |
| 5 | מקלט ציבורי נע/13 | בת שבע | 7 |  |  | מקלט עילי | רמפה פריקה, הסדרת דרך נגישה למקלט, שילוט, הסדרת מכשולים בדרך שירותים ואבזור | בעלת הנכס |
| 6 | מקלט ציבורי  נע/23 | משה טוב | 1 |  |  | מקלט עילי | הסדרת רמפה, בתי אחיזה, רמפות פריקות, הסדרת דרך נגישה למקלט, שילוט, הסדרת מכשולים בדרך שירותים ואבזור. | בעלת הנכס |
| 7 | מקלט ציבורי ד/50 | צקלג | 4 |  |  | מקלט עילי | רמפה פריקה, הסדרת דרך נגישה למקלט, שילוט, שירותים ואבזור | בעלת הנכס |
| 8 | מקלט ציבורי  ד/58 | סמטת הזוהר | 58 |  |  | מקלט עילי | רמפה פריקה, הסדרת מדרגות, בתי אחיזה, משטח אזהרה, הסדרת דרך, בתי אחיזה, שילוט, הסדרת מכשולים בדרך, שירותים ואבזור | בעלת הנכס |
| 9 | מקלט ציבורי  ר/4 | רוברט ברני | 18 |  |  | מקלט עילי | רמפה, בתי אחיזה, רמפות פריקות, הסדרת דרך נגישה למקלט, שילוט, שירותים ואבזור | בעלת הנכס |
| 10 | מקלט ציבורי  ר/9 |  |  |  |  | מקלט עילי | רמפה פריקה, הסדרת דרך, בתי אחיזה, שילוט, הסדרת מכשולים בדרך, תא שירותים נגיש | בעלת הנכס  מפעילה |
| 11 | מקלט ציבורי  ר/22 | גינזבורג דוד | 22 |  |  | מקלט עילי | רמפה פריקה, הסדרת דרך נגישה למקלט, שילוט, שירותים ואבזור | בעלת הנכס |
| 12 | מקלט ציבורי  ר/19 | דוידוביץ לב | 34 |  |  | מקלט עילי | רמפה פריקה, הסדרת דרך נגישה למקלט, שילוט, שירותים ואבזור | בעלת הנכס |
| 13 | מקלט ציבורי  בקע/1 | ידידייה אדמון | 14 |  |  | מקלט עילי | בתי אחיזה, משטחי אזהרה, אנטי סליפ, שילוט, שירותים ואבזור, רמפות פריקות | בעלת הנכס |
| 14 | מקלט ציבורי  בקע/2 | משה חובב | 34 |  |  | מקלט עילי | רמפות פריקה, הסדרת דרך נגישה למקלט, שילוט, בתי אחיזה, משטחי אזהרה, אנטי סליפ, שירותים ואבזור. | בעלת הנכס |
| 15 | מקלט ציבורי  בקע/3 | משה חובב | 17 |  |  | מקלט עילי | רמפה פריקה, הסדרת דרך נגישה למקלט, שילוט, שירותים ואבזור | בעלת הנכס |
| 16 | מקלט ציבורי  בקע/5 | פאול בן חיים | 5 |  |  | מקלט עילי | רמפות פריקות, הסדרת דרך נגישה למקלט, שילוט, שירותים ואבזור | בעלת הנכס |
| 17 | מקלט ציבורי  בקע/6 | פאול בן חיים | 33 |  |  | מקלט עילי | רמפות פריקות, הסדרת דרך נגישה למקלט, שילוט, שירותים ואבזור | בעלת הנכס |
| 18 | מקלט ציבורי  בקע/7 | רות סמילן שפירא | 25 |  |  | מקלט עילי | רמפות פריקות, הסדרת דרך נגישה למקלט, שילוט, שירותים ואבזור | בעלת הנכס |
| 19 | מקלט ציבורי  בקע/16 | פרץ גולדשטיין | 8 |  |  | מקלט עילי | רמפה, בתי אחיזה, רמפות פריקה, שילוט, שירותים ואבזור. | בעלת הנכס |
|  | גן ציבורי הדעת | הדעת | 33 |  |  | גן ציבורי אתר משחקים | סימון עמודונים, התקנת סימני התראה ופס מוביל, ריצף ערוגות ללא עצים, התקנת ספסלים | שניהם |
|  | גן ציבורי הצנחנים | שדרות הצנחנים | 6 |  |  | גן ציבורי אתר משחקים | הסדרת דרך לגינת כלבים,סימון עמודונים, התקנת פס מוביל בכניסה לגן | שניהם |

1. רשימת מקומות שאינם בניין:

| **מס' סידורי** | **שם המקום** | **שם הישוב והרחוב** | **מספר בית** | **X מרכז מקום** | **Y מרכז מקום** | **סוג המקום שאינו בניין** | **דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו** | **מקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | גן ציבורי בזל | סוקולוב | 8 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | הנגשת גינת כלבים, הסדרת ריצופים ושקיעות, השלמת ריצוף במקומות שחסר, פס מוביל בכניסה לגן, סימון ספסלים התקנת מתקני משחק נגישים | שניהם |
| 2 | גן ציבורי מינץ | מינץ | 5 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | הסדרת משתלבות, טיפול בשורשי עצים, פס מוביל בכניסה לגן, משטחי התראה בספסלים, משטח התראה במדרגות, סימון מדרגות, החלפת מאחזי יד במדרגות. | שניהם |
| 3 | גן ציבורי עולי בבל | וינגייט | 27 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | מאחזי יד במדרגות, משטחי התראה במדרגות ובספסלים, פס מוביל בכניסה לגן, החלפת עמודונים | שניהם |
| 4 | גן ציבורי  חסידה | חסידה | 1 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | משטחי התראה בספסלים, ריצוף גומות עצים ריקות, משטחי התראה במדרגות, מאחזי יד במדרגות, אנטיסליפ במדרגות, פס מוביל בכניסה, סימון עמודוני מחסום, מתקני משחק נגישים | שניהם |
| 5 | גן ציבורי ציפורי | שד' ירושלים | 48 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | הוספת ספסלים נגישים, משטחי התראה בספסלים ובמדרגות, החלפת ברזיה לנגישה, החלפת עמודונים, השלמת משתלבות בערוגות עצים ריקות, החלפת משתלבות, החלפת מתקני משחק נגישים | שניהם |
| 6 | גן ציבורי עין גדי | עין גדי | 1 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | משטחי התראה במדרגות ובספסלים, אנטיסליפ במדרגות, החלפת מאחזי יד והוספת מאחזים במדרגות וברמפה, הסדרת ריצופים ושקיעות, החלפת עמודונים, פס מוביל בכניסה לגן, התקנת מתקני משחקים נגישים | שניהם |
| 7 | גן ציבורי משה שפריר | שד' שז"ר | 8 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | סימון עמודונים, התקנת סימני התראה ופס מוביל, הסדרת חניית נכים | שניהם |
| 8 | גן ציבורי  רחבת הגלבוע | הגלבוע | 14 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | סימון ספסלים, סימון עמודונים, פס מוביל בכניסה לגן. | שניהם |
| 9 | גן ציבורי פאול בן חיים | פאול בן חיים | 18 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | החלפת ברזיה לנגישה, התקנת עמודונים, פס מוביל בכניסה לגן, סימון ספסלים. | שניהם |
| 10 | גן ציבורי חרצית\ אשלים | חרצית | 16 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | פס מוביל בכניסה לגן, משטח התראה במדרגות, מאחזי יד במדרגות, סימון מדרגות, הוספת שביל מסביב לגן המשחקים. | שניהם |
| 11 | גן ציבורי סעדיה גאון | סעדיה גאון | 8 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | החלפת מאחז יד במדרגות, אנטיסליפ במדרגות, ספסלים נגישים, פס מוביל בכניסה לגן. | שניהם |
| 12 | גן ציבורי פיכמן\ שופמן | יעקב פיכמן | 10 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | התקנת ברזיות נגישות, פס מוביל בכניסה לגן, להתקין ספסלים נגישים, הסדרת ריצופים בכל הגן, משטחי התראה בספסלים. | שניהם |
| 13 | גן ציבורי מרכז חן | ביאליק | 26 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | פס ממוביל בכניסה לגן, ריצף ערוגות ללא עצים, מאחז יד, סימון משטחי התראה | שניהם |
| 14 | גן ציבורי שמעוני | חיים הזז | 7 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | אנטיסליפ ומשטחי התראה במדרגות, מאחזי יד במדרגות, הרחבת הכניסה לגן ל1.3 מ' מינ', הסדרת רמפה וגרם מדרגות לא נגישים, הסדרת שביל | שניהם |
| 15 | גן ציבורי דולצ'ין | ישראל רוקח | 11 |  |  | גן ציבורי  אתר משחקים | פס מוביל בכניסה לגן, משטחי התראה במדרגות ובספסלים, תיקון שקיעות ברחבי הגן. | שניהם |

1. אני, .רוביק דנילוביץ ראש עיריית באר שבע, מצהיר בזאת לפי סעיף 19ט(ג1א)(3) לחוק, כי לצורך ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% נוספים מהמקומות המופיעים בתכנית שפורסמה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2)(ב) לחוק עד יום כ"א באדר ב' התשפ"ד (31 במרס 2024) הקצתה עיריית באר שבע, תקציב בסכום של 4,800,000 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

\_\_\_ ב\_\_\_\_\_\_\_\_ התש\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(חתימה)

(\_\_\_ ב\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_20) [שם מלא של המתקין] [התפקיד שמכוחו מתקין]

(חמ 3-6366)

1. ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשפ"ב, עמ' 61. [↑](#footnote-ref-1)